План (программа) работ по осуществлению компенсационного озеленения

на территории МО МО Ржевка на 2022 год

| № п/п | Наименование (виды) компенсационного озеленения | Адрес | Количество (шт.) | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Посадка кустарников с приобретением посадочного материала | сквер б/н восточнее д. 2/11 по Отечественной ул.; сквер б/н у д. 26, корп. 1, по ул. Коммуны; сквер б/н у д. 41, корп. 1, и д. 43, корп. 1, по пр. Ударников; сквер б/н между д. 49, корп. 1, д. 51, корп. 2, по пр. Энтузиастов и д. 32, корп. 6, по ул. Коммуны; сквер б/н у д. 26, корп. 4, по ул. Коммуны | 2000,0 (лапчатка -300, кизильник блестящий – 800, дерен белый- 450; спирея Вангутта – 450) | II-IV квартал 2022 г. |
| 2 | Посадка деревьев с приобретением посадочного материала | сквер б/н восточнее д. 2/11 по Отечественной ул. | 28,0 ( Туя западная пирамидальная – 16; туя западная ф. шаровидная – 10, сосна горная-2) | II-IV квартал 2022 г. |
| 3 | Посадка цветов | Ул. Лазо, д. 8, к. 3; Внутриквартальный сквер у д. 41, к. и д. 43 по пр. Ударников; между пр. Косыгина, д. 30, к. 2 и ул. Коммуны, д. 26, к. 4; сквер восточнее д. 2/яя по ул. Отечественная; внутриквартальный сквер по пр. Косыгина, д. 28, к. 1 и пр. Косыгина, д. 28, к. 3; внутриквартальный сквер у д. 26, к. 1 по ул. Коммуны; внутриквартальный сквер у д. 8, к. 1 по ул. Лазо; внутриквартальный сквер у д. 45, к. 1 по пр. Наставников; внутриквартальный сквер западнее д. 48, лит. Б по ул. Коммуны; сквер б/н проспект Косыгина между д. 28, к. 1 и д. 30, к. 1 | 1948,0 шт. | II-IV квартал 2022 г. |
| 4 | Ремонт и восстановление газона | Ул. Лазо, д. 13; сквер б/н у д. 41, корп. 1, и д. 43, корп. 1, по пр. Ударников; Рябовское шоссе, д. 119, к. 4; сквер б/н восточнее д. 2/11 по Отечественной ул.; Камышинская ул., д. 6, ул. Коммуны, д. 61; ул. Коммуны, д. 63; ул. Камышинская, д. 20; ул. Коммуны, д. 26, к. 4 | 7500,0 м2 | II-IV квартал 2022 г. |